Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/41/2007

Rady Miejskiej w Lubniewicach

z dnia 6 czerwca 2007 r.

URZĄD MIEJSKI

W LUBNIEWICACH

Sprawozdanie

z realizacji

Gminnego Planu Gospodarki Odpadami

w Gminie Lubniewice

Opracowano, maj 2007 r.

Spis treści

I. WPROWADZENIE	3

1.	Cel przygotowania sprawozdania.	3

2.	Podstawa prawna sprawozdania	3

3.	Organy, którym sprawozdanie zostało przedłożone	4

4.	Podstawa prawna przyjęcia gminnego planu gospodarki odpadami.	4

5.	Okres jaki obejmuje sprawozdanie	4

6.	Sposób zbierania informacji oraz ich źródła	5

7.	Metodyka	5

8.	Autorzy sprawozdania i instytucje współpracujące	5

II. STAN GOSPODARKI ODPADAMI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2006	6

1.	Rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów	6

2.	Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania	7

3.	Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku	7

4.	Istniejące systemy zbierania odpadów	8

5.	Zestawienia danych statystycznych dotyczących gospodarki odpadami na terenie Gminy Lubniewice	9

6.	Stan formalno – prawny instalacji do unieszkodliwiania odpadów	10

III.	Stan realizacji zaplanowanych celów i działań zmierzających do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami  w odniesieniu do zadań zapisanych w Krajowym Programie Gospodarki Odpadami.	17

1.	Działania i przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami na terenie gminy  w okresie 2004-2006.	17

2.	Działania zmierzające do ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko	23

3.	Działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbierania, transportu oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów	25

4.	Działania zmierzające do redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów	28

5.	Ocena sposobów i źródeł finansowania zaplanowanych przedsięwzięć.	28

6.	Działania zmierzające do zapobiegania powstawania odpadów	29

IV.	Wnioski	30

V.	SPIS TABEL	31

# I. WPROWADZENIE

## 1. Cel sporządzenia sprawozdania

Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami dla gminy Lubniewice zostało sporządzone w celu realizacji zobowiązań nałożonych na organ wykonawczy gminy  przez obowiązujące w Polsce prawo w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Sprawozdanie określi stopień realizacji przyjętego planu gospodarki odpadami oraz aktualny stan gospodarki odpadami na terenie gminy Lubniewice. Sprawozdanie zostanie wykorzystane w aktualizacji uchwalonego i obowiązującego Międzygminnym Planie Gospodarki Odpadami dla Celowego Związku Gmin CZG-12 obejmującego Gminy: Cybinka, Dębno, Górzyca, Kostrzyn nad Odrą, Krzeszyce, Międzyrzecz, Ośno Lub., Rzepin, Słońsk, Sulęcin, Torzym, Witnica, Lubniewice  .

Sprawozdanie to zostanie przedłożone Radzie Gminy Lubniewice oraz Zarządowi Powiatu Sulęcińskiego.

## 2. Podstawa prawna sprawozdania

Obowiązek składania sprawozdania z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami został nałożony na organ wykonawczy gminy w art. 14 ust 13 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. o odpadach tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. 39, poz. 251). Pierwsze sprawozdanie z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami obejmuje okres od dnia uchwalenia pierwszego planu gospodarki odpadami do dnia 31 grudnia 2006 r. i przedkłada się Radzie Miejskiej i Zarządowi Powiatu do dnia 31 marca 2007 r.

Niniejsze sprawozdanie zawiera niezbędny zakres informacji, jakie powinny zawierać sprawozdania z realizacji w szczególności informacje o wykonaniu ilościowym 
i jakościowym celów oraz zadań postawionych w gminnym planie gospodarki odpadami. Odnosi się do zadań przypisanych gminom  w krajowym planie gospodarki odpadami oraz innych planach wyższego szczebla. Określa również stan formalno – prawny składowisk odpadów zlokalizowanych na terenie gminy. Sprawozdanie zawiera również inne informacje istotne dla rozwoju systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy.

Zgodnie z art. 64 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r.  Nr 142, poz. 1591 ze zm.) prawa i obowiązki gmin uczestniczących w związku międzygminnym związane z wykonywaniem zadań przekazanych związkowi, przechodzą na związek z dniem ogłoszenia statutu związku. Zatem Gmina Lubniewice jako członek związku zadania własne związane z gospodarką odpadami wykonuje za pomocą Celowego Związku Gmin CZG 12 zs. w Długoszynie.

## Organy, którym sprawozdanie zostało przedłożone

Zgodnie z art. 14 ust. 13 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.) sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami organ wykonawczy gminy przedkłada w terminie do dnia 31 marca po upływie okresu sprawozdawczego:

- Radzie Miejskiej w Lubniewicach

- Zarządowi Powiatu Sulęcińskiego

## Podstawa prawna przyjęcia gminnego planu gospodarki odpadami.

Wspólny Międzygminny Plan Gospodarki Odpadami został przyjęty przez Zgromadzenie Związku Międzygminnego Celowy Związek Gmin CZG 12 uchwałą nr 145 w dniu 27 września 2004 r. dla gmin: Cybinka, Dębno, Górzyca, Kostrzyn nad Odrą, Krzeszyce, Lubniewice, Międzyrzecz, Ośno Lub, Rzepin, Słońsk, Sulęcin, Torzym i Witnica. 
 Głównym celem w zakresie gospodarki odpadami zapisanym w planie było „zminimalizowanie ilości wytworzonych odpadów w sektorze komunalnym oraz wdrożenie nowoczesnego systemu ich odzysku i unieszkodliwiania”.

W tym celu powstał Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Długoszynie, wyposażony w nowoczesną linię sortowniczą, niezbędne urządzenia, sprzęt,  środki transportu i narzędzia. Odpady deponowane są na składowisku (jedna kwatera) wybudowanym zgodnie z najnowszymi technologiami. Odpady do ZUOK trafiają również poprzez 3 bazy przeładunkowe w Krześniczce (gmina Witnica), Dębnie i Bukowcu (gmina Międzyrzecz), dowożone transportem ciężarowym tzw. IIo.

## Okres jaki obejmuje sprawozdanie

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o zmianie ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 175, poz. 1458 z późn. zm.) pierwsze sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami obejmuje okres od dnia uchwalenia pierwszego planu gospodarki odpadami to jest od dnia 27 września 2004 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku.

## Sposób zbierania informacji oraz ich źródła

  - wydane decyzje administracyjne w zakresie gospodarki odpadami wraz z wnioskami 
o ich  wydanie,

  - wykazy dotyczące umów zawartych na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  przesyłane przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

  - dane dotyczące ilości i rodzajów odpadów komunalnych powstałych na terenie gminy Lubniewice poddanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania – źródło Celowy  Związek Gmin CZG-12,

  - dane dotyczące ilości i rodzajów odpadów komunalnych powstałych na terenie gminy Lubniewice poddanych poszczególnym procesom odzysku – źródło Celowy Związek Gmin CZG-12,

  - zgromadzona dokumentacja urzędowa dotycząca gospodarki odpadami.

## Metodyka

Niniejsze sprawozdanie sporządzono w oparciu o opracowanie powstałe na zlecenie Ministra Środowiska pt. „Wytyczne oraz wzór sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami” autorstwa mgr inż. Adama Kałduńskiego, Gdańsk, czerwiec 2006.

## Autorzy sprawozdania i instytucje współpracujące

- Autor sprawozdania: Waldemar Gatzka - Inspektor Urząd Miejski Lubniewice

- Instytucja Współpracująca: Celowy Związek Gmin CZG-12.

# II. STAN GOSPODARKI ODPADAMI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2006

## Rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów

Na terenie gminy głównym źródłem powstawania odpadów są odpady komunalne powstające w gospodarstwach domowych. W okresie sprawozdawczym z terenu gminy do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Długoszynie trafiło łącznie 802,26 Mg odpadów komunalnych. Następnym źródłem powstawania odpadów są zakłady produkcyjne. Są to 3 zakłady konfekcjonujące drewno a odpady powstające w toku prowadzonej działalności to głównie trociny, wióry, zrzyny,  kora, które wykorzystywane są do dalszej produkcji. W wyniku prowadzonej działalności w tych zakładach powstają również niewielkie ilości odpadów również niebezpiecznych, związanych z pracą sprzętu mechanicznego (filtry olejowe, paliwowe i powietrzne, akumulatory, zużyte ogumienie, czyściwa itp.). Powstają również odpady opakowaniowe (zużyte pojemniki po klejach, impregnatach itp.), zużyte źródła światła (świetlówki, jarzeniówki) oraz niewielka ilość odpadów takich jak sprzęt elektroniczny, części i akcesoria do tego sprzętu, zużyte pojemniki po tuszach itp.

Innym źródłem powstawania odpadów są niewielkie firmy zajmujące się sprowadzaniem zużytego sprzętu RTV, AGD oraz wyposażenia budynków (okna, drzwi, używane meble itp.). Odpady powstające w wyniku ich działalności to głównie odpady zawierające tworzywa sztuczne, które  w całości mogą być wykorzystane jako surowiec wtórny. Warunkiem takiego wykorzystania jest oddzielenie poszczególnych rodzajów materiałów i przekazanie ich do odzysku. Materiał zawierający różne składniki traktowany jest jako odpad i jako taki przyjmowany jest w ZUOK Długoszyn.

Kolejnym źródłem powstawania odpadów są placówki handlowe i usługowe (sklepy, hurtownie, bary, restauracje itp.). Odpady powstające w wyniku ich działalności to głównie różnego rodzaju opakowania z papieru, tektury i tworzyw sztucznych.

Funkcjonujące na terenie gminy podmioty handlowo – usługowe ze względu na swoją wielkość nie kwalifikują się do uzyskania zezwolenia, zatem nie jest prowadzona ewidencja powstających tam odpadów.

Źródłami powstawania odpadów niebezpiecznych na terenie gminy są:

- Gospodarstwa domowe – resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, odczynników chemicznych i fotograficznych oraz opakowania po tych substancjach; przeterminowane lekarstwa; pestycydy i herbicydy ora opakowania po nich; aerozole, baterie; akumulatory, smary, oleje, lampy fluoroscencyjne,  rtęciowe, zużyty sprzęt gospodarstwa domowego.

- Placówki służby zdrowia, – zużyty sprzęt jednorazowego użytku, odpady medyczne, opakowania po lekarstwach oraz odpady zawierające rtęć.

- Gospodarstwa rolne – środki ochrony roślin, opakowania po tych substancjach.

## Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania

Na terenie gminy nie znajduje się żadna instalacja unieszkodliwiania odpadów. Instalacja, która unieszkodliwia odpady powstające na terenie gminy znajduje się w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Długoszynie. Instalacja ta prowadzona jest przez Celowy Związek Gmin CZG 12.

Tabela 1. Ilości i rodzaje odpadów komunalnych powstałych na terenie Gminy Lubniewice poddanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Długoszynie (gm. Sulęcin) w latach 2004-2006.*

|  | Paźdz., list., gru. 2004 r. | 2005 r. | 2006 r. |
| --- | --- | --- | --- |
| Kod odpadu | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu unieszkodliwiania | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu unieszkodliwiania | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu unieszkodliwiania |
| 20 03 01 | b.d. | b.d. | 405,80 | D5 | 396,46 | D5 |

[*Na podstawie danych przekazanych przez Celowy Związek Gmin CZG-12]

Ze względu na brak danych nie wypełnia się Tabeli 2 dotyczącej Ilości i rodzajów odpadów
(z wyłączeniem odpadów komunalnych) poddanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania w latach 2004-2006.

## Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku

Na terenie gminy nie znajduje się żadna instalacja odzysku odpadów. Instalacja, w której odzyskuje się odpady powstające na terenie gminy znajduje się w Zakładzie Utylizacjo Odpadów Komunalnych w Długoszynie. Instalacja ta prowadzona jest przez Celowy Związek Gmin CZG 12.

Tabela 3. Ilości i rodzaje odpadów komunalnych powstałych na terenie gminy Lubniewice poddanych poszczególnym procesom odzysku w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Długoszynie (gm. Sulęcin) w latach 2004 – 2006.*

|  | paźdz., list., gru. 2004 r. | 2005 r. | 2006 r. |
| --- | --- | --- | --- |
| Kod odpadu | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu odzysku | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu odzysku | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu odzysku |
| 20 01 01 | b.d. | b.d. | 16,67 | R 13 | 13,25 | R 13 |
| 20 01 02 | b.d. | b.d. | 17,86 | R 13, R 15 | 13,24 | R 13, R 15 |
| 20 01 38 | b.d. | b.d. | 7,15 | R 13, R 15 | 6,61 | R 13, R 15 |
| 20 01 40 | b.d. | b.d. | 0,13 | R 13, R 15 | 0,09 | R 13, R 15 |

[*Na podstawie danych przekazanych przez Celowy Związek Gmin CZG-12]

Ze względu na brak danych nie wypełnia się Tabeli 4 dotyczącej Ilości i rodzajów odpadów (z wyłączeniem odpadów komunalnych) poddanych poszczególnym procesom odzysku w latach 2004 – 2006.

## Istniejące systemy zbierania odpadów

Na terenie gminy funkcjonują dwa systemy zbierania odpadów. Jeden system zajmuje się zbiórką odpadów komunalnych zmieszanych z gospodarstw domowych, placówek handlowych, usługowych, biur, zakładów przemysłowych. W tym systemie odpady gromadzone są w pojemnikach o pojemności 120, 240 i 1100 l i wywożone przez firmy posiadające zezwolenie na prowadzenie działalności polegającej, na  zbiórce i transporcie odpadów komunalnych. Na terenie gminy zezwolenie na prowadzenie takiej działalności posiadały firmy:

- Zakład Usług Komunalnych w Sulęcinie,

- Celowy Związek Gmin CZG-12 Długoszyn,

- oraz firmę nie posiadającą zezwolenia Sulo Polska w Gorzowie Wlkp. (dawna ALTVATER SULO POLSKA)

Faktycznie tylko ZUK Sulęcin i Sulo Polska zajmowały się odbieraniem odpadów mieszanych.

Drugi system funkcjonujący na terenie gminy to selektywna zbiórka surowców wtórnych „u źródła”. W tym systemie gromadzenie wysegregowanych surowców wtórnych odbywa się na 2 sposoby :

- W zabudowie jednorodzinnej i na terenie wsi zbiórka odbywa się do kolorowych worków z przeznaczeniem:

  - worek niebieski  na papier

  - worek zielony na szkło

  - worek żółty na tworzywa sztuczne i odpady metalowe

- W zabudowie wielorodzinnej zbiórka surowców wtórnych oparta jest o system pojemnikowy. Zestawy pojemników (typu Igloo lub 1100 l) ustawione są w każdej większej zwartej zabudowie gminy.

  - pojemnik niebieski na papier i tekturę

  - pojemnik zielony na szkło

  - pojemnik zielono – biały  osobna komora na szkło kolorowe i na szkło białe

  - pojemnik żółty na tworzywa sztuczne,  opakowania wielo materiałowe  i metal.

Odbiór surowców zarówno zgromadzonych w workach jak też w pojemnikach odbywa się staraniem i na koszt Celowego Związku Gmin CZG 12. Również worki mieszkańcy otrzymują bezpłatnie.

W początkowej fazie systemu worki można było otrzymać od sołtysa wsi. W chwili obecnej obowiązuje zasada „jeden za jeden”. Mieszkaniec otrzymuje nowy worek wówczas kiedy wystawi worek z surowcami. Ograniczenie to zostało podyktowane tym , że tylko 20 % worków wydanych trafiało do ZUOK z surowcami. Mieszkańcy używali tych worków do innych celów niż było ich przeznaczenie.

Instytucje, biura i urzędy mogą również uczestniczyć w systemie zbiórki selektywnej, mając do dyspozycji system „workowy”.

## Zestawienia danych statystycznych dotyczących gospodarki odpadami na terenie Gminy Lubniewice

Tabela 5 . Zestawienie danych ilościowych z selektywnej zbiórki odpadów w Mg.

| Lp. | Rodzaj odpadu | w 2005r. | w 2006r. | Osiągnięta wartość na koniec 2006r. | w przeliczeniu na 1 mieszkańca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | tworzywa sztuczne | 7,15 | 6,61 | 13,76 | 0,004 |
| 2. | papier | 16,67 | 13,25 | 29,92 | 0,009 |
| 3. | szkło | 17,86 | 13,24 | 31,1 | 0,009 |
| 4 | Alu | 0,13 | 0,09 | 0,22 | 0,00007 |
| 5 | bio odpady | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | żelazo i stal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | komunalne | 405,80 | 396,46 | 802,26 | 0,25 |

## Stan formalno – prawny instalacji do unieszkodliwiania odpadów

Na terenie gminy znajduje się jedno zamknięte i zrekultywowane „dzikie” składowisko odpadów komunalnych. Karta składowa znajduje się w tabeli nr 6.

Tabela 6. Karta składowiska odpadów – stan na dzień 31 grudnia 2006r.

| L.p. | Elementy charakterystyki składowiska odpadów | Zakres danych | Informacje o składowisku odpadów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Ogólne informacje o obiekcie |
| 1.1 | Nazwa i adres składowiska odpadów |  | Lubniewice |
| 1.2 | Gmina |  | Lubniewice |
| 1.3 | Powiat |  | Sulęciński |
| 1.4 | Województwo |  | Lubuskie |
| 1.5 | REGON (jeśli posiada) |  | 000536746 |
| 1.6 | NIP (jeśli posiada) |  | 429-000-82-64 |
| 1.7 | Typ składowiska | (N/O/IN;OUO)1) | IN – zamknięte, zrekultywowane |
| 1.8 | Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów | Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny kapitał mieszany (podać % udziału jednostek samorządu terytorialnego). | Gmina Lubniewice |
| 1.9 | REGON (jeśli posiada) |  | 000536746 |
| 1.10 | NIP (jeśli posiada) |  | 429-000-82-64 |
| 1.11 | Nazwa i adres właściciela gruntu pod składowiskiem odpadów | Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać % udziału jednostek samorządu terytorialnego). | Gmina Lubniewice |
| 1.12 | REGON (jeśli posiada) |  | 000536746 |
| 1.13 | NIP (jeśli posiada) |  | 429-000-82-64 |
| 1.14 | Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem odpadów | Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać % udziału jednostek samorządu terytorialnego). | Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach |
| 1.15 | REGON (jeśli posiada) |  |  |
| 1.16 | NIP (jeśli posiada) |  |  |
| 1.17 | Czy kierownik składowiska odpadów posiada wymagane kwalifikacje? | [tak/nie] | nie dotyczy |
| 1.18 | Liczba kwater | szt. | 1 |
| 1.19 | Liczba kwater eksploatowanych | szt. | 0 |
| 1.20 | Liczba kwater zamkniętych | szt. | 1 |
| 1.21 | Czy składowisko jest w trakcie budowy? | [tak/nie] | nie |
| 1.22 | Czy składowisko jest w trakcie eksploatacji (przed zamknięciem)? | [tak/nie] | nie |
| 1.23 | Czy składowisko jest w trakcie rekultywacji? | [tak/nie] | nie |
| 1.24 | Czy składowisko jest w trakcie monitoringu po zakończeniu rekultywacji? | [tak/nie] | tak |
| 1.25 | Czy składowisko jest w okresie po zakończeniu monitoringu? | [tak/nie] | nie |
| 2. | Decyzje administracyjne |
| 2.1 | Decyzja lokalizacji (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji. | nie dotyczy |
| 2.2 | Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji. | nie dotyczy |
| 2.3 | Pozwolenie na budowę | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji; wskazać, jeśli decyzja została uchylona. | nie dotyczy |
| 2.4 | Pozwolenie na użytkowanie (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji. | nie dotyczy |
| 2.5 | Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na podstawie art.33 ust.1 ustawy wprowadzającej | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji. | nie dotyczy |
| 2.6 | Decyzje o dostosowaniu na podstawie art.33 ust.2 pkt1 ustawy wprowadzonej (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok dostosowania. | nie dotyczy |
| 2.7 | Czy decyzja o dostosowaniu na podstawie art.33 ust.2 pkt 1 ustawy wprowadzonej została wykonana? | [tak/nie] Jeżeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie zostały wykonane. | nie dotyczy |
| 2.8 | Czy decyzja o dostosowaniu została przedłużona? | Jeśli tak, to na podstawie jakiej decyzji – podać: podstawę prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok dostosowania | nie dotyczy |
| 2.9 | Czy przedłużona decyzja została wykonana? | [tak/nie] Jeżeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie zostały wykonane. | nie dotyczy |
| 2.10 | Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów. | Podać datę dostosowania. | nie dotyczy |
| 2.11 | Decyzja o dostosowaniu na podstawie art.33 ust.2 pkt2 ustawy wprowadzającej (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok dostosowania. | nie dotyczy |
| 2.12 | Czy decyzja o dostosowaniu na podstawie art.33 ust.2 pkt2 ustawy wprowadzonej została wykonana? | [tak/nie] Jeżeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie zostały wykonane. | nie dotyczy |
| 2.13 | Czy decyzja o dostosowaniu została przedłużona? | Jeśli tak, to na podstawie jakiej decyzji – podać: podstawę prawną organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok dostosowania | nie dotyczy, |
| 2.14 | Czy przedłużona decyzja została wykonana? | [tak/nie] Jeżeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie zostały wykonane. | nie dotyczy |
| 2.15 | Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów | Podać rok. | nie dotyczy |
| 2.16 | Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art.33 ust.6 ustawy wprowadzającej (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok dostosowania. | nie dotyczy |
| 2.17 | Czy decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art.33 ust.6 ustawy wprowadzonej została wykonana? | [tak/nie] Jeśli nie, to wyjaśnić dlaczego. | nie dotyczy |
| 2.18 | Czy decyzja o zamknięciu została przedłużona ? | Jeśli tak, to na podstawie jakiej decyzji – podać: podstawę prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok dostosowania | nie dotyczy |
| 2.19 | Czy przedłużona decyzja o zamknięciu została wykonana ? | [tak/nie] Jeśli nie, to wyjaśnić dlaczego | nie dotyczy |
| 2.20 | Zgoda na zamknięcie wydzielonej części składowiska na podstawie art.54 ustawy o odpadach | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok zamknięcia datę zaprzestania przyjmowania odpadów. | nie dotyczy |
| 2.21 | Zgoda na zamknięcie składowiska odpadów na podstawie art. 54 ustawy o odpadach | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok zamknięcia datę zaprzestania przyjmowania odpadów. | Starostwo Powiatowe w Sulęcinie decyzja z dnia 02.07.2002 znak: SOB.I.7644-1-32/2002 |
| 2.22 | Rok faktycznego zamknięcia składowiska odpadów | Podać datę zamknięcia. | zamknięto w dniu 02.07.2002 r. |
| 2.23 | Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji. | nie dotyczy |
| 2.24 | Czy decyzja zatwierdzająca instrukcją eksploatacji składowiska były czasowe? | Jeśli tak, to wskazać na jaki okres. | nie dotyczy |
| 2.25 | Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin obowiązywania. | nie dotyczy |
| 2.26 | Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin obowiązywania. | nie dotyczy |
| 2.27 | Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania pozwolenia zintegrowanego? | Jeśli tak, to podać termin (planowany) złożenia wniosku. | nie dotyczy |
| 2.28 | Czy dla składowiska była wydana decyzja w sprawie wstrzymania działalności? | Jeżeli tak, podać dane nt. decyzji: podstawę prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin wstrzymania działalności. | nie dotyczy |
| 3. | Bazy danych i wykazy |
| 3.1 | Czy składowisko jest ujęte w wykazie zamieszczonym w wojewódzkim planie gospodarki odpadami? | [tak/nie] | nie |
| 3.2 | Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami określono termin zamknięcia składowisk ? | Jeżeli tak, to podać rok. | nie dotyczy |
| 3.3 | Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie o gospodarce odpadami ? | [tak/nie] | tak |
| 3.4 | Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska ? | [tak/nie] | tak |
| 3.5 | Czy składowisko jest ujęte w bazie Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego ? | [tak/nie] | tak |
| 3.6 | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do Ministra Środowiska w 2005r.? | [tak/nie] | tak |
| 3.7 | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazanym przez Urząd Wojewódzki do Ministra Środowiska w 2004r.? | [tak/nie] | tak |
| 3.8 | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazanym przez Urząd Wojewódzki do Ministra Środowiska w 2006r.? | [tak/nie] | tak |
| 4. | Wymagania techniczne |
| 4.1 | Pojemność całkowita | m3 | 60 000 |
| 4.2 | Pojemność zapełniona | m3 | 30 000 |
| 4.3 | Pojemność pozostała do zapełnienia | m3 | 30 000 |
| 4.4 | Powierzchnia w granicach korony | m3 | 0,6 ha |
| 4.5 | Uszczelnianie | Brak [tak/nie] | nie |
|  |  | Naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji) |  |
|  |  | Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji) |  |
|  |  | Izolacja syntetyczna (materiały, grubość) |  |
| 4.6 | Drenaż odcieków | Brak [tak/nie] | nie |
|  |  | Warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji) |  |
|  |  | Kolektory (materiały, średnica) |  |
|  |  | Ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %) |  |
|  |  | Zewnętrzny system rowów |  |
| 4.7 | Gromadzenie odcieków | Brak [tak/nie] | nie |
|  |  | W specjalnych zbiornikach (pojemność, m3 ) |  |
| 4.8 | Postępowanie z odciekami | odprowadzanie do kanalizacji miejskiej [tak/nie] | nie |
|  |  | Wywóz do oczyszczalni miejskiej [tak/nie] |  |
|  |  | Wykorzystanie do celów technologicznych (jakich?) |  |
|  |  | Oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik ścieków oczyszczonych) |  |
| 4.9 | Instalacja do odprowadzania gazu składowiskowego | Brak [tak/nie] | nie |
|  |  | Z emisją do atmosfery |  |
|  |  | Spalanie w pochodni |  |
|  |  | Odzysk energii |  |
| 4.10 | Pas zieleni | Brak [tak/nie] | nie |
|  |  | Szerokość pasa [m] |  |
| 4.11 | Ogrodzenie | [tak/nie] | nie |
| 4.12 | Rejestracja wyjazdów | [tak/nie] | nie |
| 4.13 | Ewidencja odpadów | [tak/nie] | nie |
| 4.14 | Waga | [tak/nie] | nie |
| 4.15 | Urządzenia do mycia dezynfekcji | [tak/nie] | nie |
| 4.16 | Wykonywanie warstw przykrywających odpady | [tak/nie] | nie |
|  |  | Materiał (jeśli odpady, podać kod) |  |
| 4.17 | Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej | Dane meteorologiczne | nie dotyczy |
|  |  | Kontrola wykonywania elementów służących do monitoringu |  |
|  |  | Wody powierzchniowe |  |
|  |  | Wody podziemne |  |
| 4.18 | Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub poeksploatacyjnej | Opady atmosferyczne | tak |
|  |  | Wody powierzchniowe | nie |
|  |  | Wody odciekowe | nie |
|  |  | Wody podziemne | tak |
|  |  | Gaz składowiskowy | tak |
|  |  | Osiadanie powierzchni składowiska | tak |
|  |  | Struktura i skład odpadów | tak |
| 5. | Dofinansowanie |
| 5.1 | Czy dostosowanie składowiska wymaga dodatkowych środków finansowych (poza środkami własnymi zarządzającego)? | Jeżeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki własne zarządzającego. Jeśli nie, wstawić „0”. | nie |
| 5.2 | Czy rekultywacja środowiska wymaga dodatkowych środków finansowych (poza środkami własnymi zarządzającego)? | Jeżeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki własne zarządzającego. Jeśli nie, wstawić „0”. | 0 |
| 6. | Odpady |
| 6.1 | Czy na składowisku odpadów są deponowane odpady komunalne? | [tak/nie] | nie |
| 6.2 | Czy na składowisku odpadów są deponowane wyłączne odpady wydobywcze określone w dyrektywie 2006/21/WE? | [tak/nie] | nie dotyczy |
| 6.3 | kody odpadów, które są dopuszczane do składowania na składowisku odpadów? |  | nie dotyczy |
| 6.4 | Czy odpady są składowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki ? | [tak/nie] | nie dotyczy |
| 6.5 | kod odpadów dopuszczalnych do odzysku na składowisku odpadów (jeśli dotyczy) | Podać, w jakim celu są wykorzystywane poszczególne rodzaje odpadów. | nie dotyczy |
| 6.6 | Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady? | Jeżeli tak, to podać jakie rodzaje odpadów (kod) i na podstawie jakiej decyzji, ze wskazaniem podstawy prawnej, organu wydającego, daty decyzji, znaku decyzji. | nie dotyczy |
| 6.7 | Masa odpadów składowych w 2003r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | nie dotyczy |
| 6.8 | Masa odpadów poddanych odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2003r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | nie dotyczy |
| 6.9 | masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2003r. (jeśli dotyczy) | [Mg] (kod odpadów) | nie dotyczy |
| 6.10 | Masa odpadów składowana w 2004r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | nie dotyczy |
| 6.11 | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2004r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | nie dotyczy |
| 6.12 | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2004r. (jeśli dotyczy ) | [Mg] (kod odpadów) | nie dotyczy |
| 6.13 | Masa odpadów składowana w 2005r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | nie dotyczy |
| 6.14 | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2005r. (jeśli dotyczy ) | [Mg] | nie dotyczy |
| 6.15 | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2005r. (jeśli dotyczy ) | [Mg] (kod odpadów) | nie dotyczy |
| 6.16 | Masa odpadów składowana w 2006r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | nie dotyczy |
| 6.17 | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2006r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | nie dotyczy |
| 6.18 | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2006r. (jeśli dotyczy) | [Mg] (kod odpadów) | nie dotyczy |

# Stan realizacji zaplanowanych celów i działań zmierzających do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami 
w odniesieniu do zadań zapisanych w Krajowym Programie Gospodarki Odpadami.

## Działania i przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami na terenie gminy 
w okresie 2004-2006.

Tabela nr 7 zawiera zestawienie działań i przedsięwzięć w zakresie gospodarki odpadami na terenie gminy w okresie 2004-2006.

Tabela 7. Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi terenie gminy
 w latach 2004-2006.

| Lp. | Nazwa zadania w krajowym planie gospodarki odpadami | Rok realizacji | Nazwa zadania w gminnym planie gospodarki odpadami | Opis podjętych działań | Koszt [tyś. PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przygotowanie i przyjęcie gminnych planów gospodarki odpadami. | 2004 | Przyjęcie gminnego planu gospodarki odpadami. | Plan gospodarki został uchwalony uchwałą nr 145 Zgromadzenia Związku Miedzygminnego CZG 12 w Długoszynie z dnia 27 września 2004 r. | - |
| 2. | Organizacja powiatowych (międzygminnych) i gminnych systemów gospodarki odpadami, wdrożenie nowych systemów zbiórki, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. | 2003-2006 | Utworzenie celowego związku gmin w zakresie gospodarki odpadami. | Gmina jest członkiem związku gmin w zakresie gospodarki odpadami od 1998 r. Głównym celem powołania związku było wspólne rozwiązanie gospodarki odpadami na terenie gmin członkowskich oraz budowa Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych | Składka członkowska Rok 2004 – 22.099 zł Rok 2005 – 22.098 zł Rok 2006 – 22.099 zł Łącznie 66,296 zł |
|  |  |  | Wprowadzenie nowego systemu zbierania odpadów. | Przed uchwaleniem planu na terenie gminy funkcjonowały już systemy gospodarki odpadami: odbiór odpadów komunalnych i segregacja surowców wtórnych „u źródła” zatem nie było potrzeby wprowadzania nowego systemu zbierania odpadów. | W kosztach składki członkowskiej |
|  |  |  |  | Rada Miejska zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw uchwaliła nowy regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy po dniu 13 stycznia 2006 r. Do dnia uchwalenia nowego regulaminu funkcjonował regulamin utrzymania czystości dla gmin wchodzących w skład CZG 12. Nowy regulamin uchwalono dnia 13 września 2006 r. uchwałą Nr XXXV/261/2006 Rady Miejskiej w Lubniewicach. | - |
|  |  |  |  | Burmistrz Lubniewic zgodnie z art.10 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r.o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw określił i podał do publicznej wiadomości wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – zarządzenie z dnia 31 marca 2006 r. .nr 103/2006. | - |
|  |  |  |  | Zgodnie z art.10 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw przedsiębiorcy w terminie 6 miesięcy od dnia podania do publicznej wiadomości wymagać, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości dostosowali swoją działalność do zmian wprowadzonych ustawą. | - |
|  |  |  |  | Przedsiębiorcom prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie wystąpił z wnioskiem o zmianę posiadanego zezwolenia na prowadzenie działalności na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, burmistrz zgodnie z art.10 ust.4 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw nie stwierdził z urzędu wygaśnięcia dotychczasowej decyzji, ponieważ okres przystosowawczy mija 15 czerwca 2006 r. | - |
|  |  |  |  | Gmina zgodnie z art.10 ust.5 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw utworzyła do dnia 13 kwietnia 2006r. ewidencję umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy w dniu 10 stycznia 2006 r. | - |
|  |  |  |  | Zgodnie z art.10 ust.6 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w terminie do dnia 13 listopada 2005r. przekazali właściwym wójtom, burmistrzom lub prezydentom miast wykazy, o których mowa w art.2 pkt 10 tej ustawy, według stanu na dzień 13 października 2005r.? | - |
|  |  |  |  | Na terenie gminy nie odbyło się referendum w sprawie przejęcia przez gminę obowiązków od właścicieli nieruchomości w zakresie gromadzenia i odbierania odpadów komunalnych. Referendum nie zorganizowano, ponieważ nie było takiej społecznej potrzeby i oczekiwań. | - |
| 3. | Intensyfikacja akcji podnoszenia świadomości społecznej w dziedzinie gospodarki odpadami. | 2003-2006 | Realizacja dwuletniego programu edukacyjnego w zakresie gospodarki odpadami. | Realizowana przez szkoły oraz przy współpracy CZG12, Nadleśnictw (konkursy , zawody, akcje sprzątania i sadzenia roślin, wyjazdy edukacyjne) | 40.000 |
| 4. | Objęcie 100% mieszkańców zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych. | 2003-2006 | Objęcie wszystkich mieszkańców gminy zorganizowanym odbiorem odpadów komunalnych. | Na dzień 31.21.2006r. wszyscy mieszkańcy gminy zostali objęci zorganizowanym systemem odbioru odpadów komunalnych. Około 10 % mieszkańców uchyla się od obowiązku wyposażenia nieruchomości w pojemnik na odpady komunalne. Egzekucja tego obowiązku od mieszkańców w toku. | - |
| 5. | Rozwój selektywny zbiórki odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych i odpadów organicznych z gospodarstw domowych. | 2003-2006 | Wdrożenie na terenie gminy systemu selektywnego zbierania odpadów ulegających biodegradacji. | Na terenie gminy nie wdrożono systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych i odpadów organicznych z gospodarstw domowych, ponieważ to zadanie będzie realizowane przez CZG 12 po zakończeniu pilotażowej akcji segregacji bioodpadów w miastach położonych na terenie związku. | - |
| 6. | Budowa instalacji, które zapewnią odzysk i unieszkodliwienie (poza składowaniem) w 2006r. ok. 1.1460 tys. Mg odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w kraju, w tym ok. 680 tys. Mg odpadów organicznych na poziomie kraju. | 2003-2006 |  | Na terenie gminy nie zbudowano instalacji odzysku odpadów ulegających biodegradacji, ponieważ taka instalacja znajduje się w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Długoszynie. Jest to kompostownia kontenerowa. | - |
| 7. | Rozwój selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Działania organizacyjne w celu zapewnienia w 2006r. zbiórki na poziomie 20% odpadów wielkogabarytowych. | 2003-2006 | Wdrożenie na terenie gminy systemu selektywnego zbierania odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. | Na terenie gminy CZG – 12 , ZUK Sulęcin wdrożyli system selektywnego zbierania odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzęty elektrycznego i elektronicznego Odbiór w uzgodnieniu z przewoźnikiem. | 20 000,00 |
| 8. | Budowa instalacji do demontażu i recyklingu odpadów wielkogabarytowych o przepustowości 200 tys. Mg w 2006r. na poziomie kraju. | 2003-2006 | . | Nie ma potrzeby budowy instalacji demontażu i recyklingu odpadów wielkogabarytowych, ponieważ wdrożony system selektywnego zbierania w pełni zaspokaja potrzeby w tym względzie. | - |
| 9. | Rozwój selektywnej zbiórki odpadów budowlanych wchodzących w strumień odpadów komunalnych. Działania organizacyjne w celu zapewnienia w 2006r. zbiórki na poziomie 15% odpadów budowlanych w skali kraju. | 2003-2006 | Wdrożenie na terenie gminy systemu selektywnego zbierania odpadów budowlanych. | na terenie gminy odpady budowlane wchodzących w strumień odpadów komunalnych nie są odzyskiwane. Nie ma również systemu gromadzenia tych odpadów . „Czyste” odpady budowlane wykorzystuje się na bieżąco do naprawy dróg gminnych. | - |
| 10. | Budowa instalacji do recyklingu odpadów budowlanych o przepustowości 370 tys. Mg w 2006r. na poziomie kraju. | 2003-2006 |  | Na terenie gminy nie ma potrzeby budowy instalacji do recyklingu odpadów budowlanych. Na terenie ZUOK w Długoszynie znajduje się mobilna kruszarka, którą w przypadku większej rozbiórki można wykorzystać do skruszenia pozyskanego gruzu. | - |
| 11. | Rozwój selektywnej zbiórki, celem unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych. Działania organizacyjne w celu zapewnienia w 2006r. zbiórki na poziomie 15% odpadów niebezpiecznych w kraju. | 2003-2006 | Budowa systemu selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych. | Na terenie gminy wdrożono system selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych – dotyczy tylko baterii, które zbierane są w placówkach oświatowych w pojemnikach przekazanych przez organizacje odzysku. | - |
| 12. | Budowa instalacji linii unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych o przepustowości 17 tys. Mg w 2006r. | 2003-2006 |  | Na terenie gminy nie ma potrzeby zbudowania instalacji do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych z grupy odpadów komunalnych. | - |
| 13. | Budowa lub modernizacja składowiska odpadów komunalnych wg standardów i wymogów UE. | 2003-2012 |  | Na terenie gminy nie powstało żadne składowisko odpadów komunalnych, bowiem takie składowisko znajduje się w ZUOK w Długoszynie i spełnia ono standardy i wymogi UE. | - |
| 14. | Zamykanie i rekultywacja składowiska odpadów komunalnych niespełniających wymogów UE. | 2003-2012 | Zamknięcie i rekultywacja składowiska w miejscowości Słońsk. | Na terenie gminy jedno składowisko, położone w Lubniewicach zostało zrekultywowane. Karta została zamieszczona w tabeli nr 6 sprawozdania. | - |
| Poniżej miejsce na inne zadania dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi, które zostały zapisane w gminnych planach gospodarki odpadami i były realizowane na terenie gminy, a nie zostały wskazane w krajowym planie gospodarki odpadami. |

## Działania zmierzające do ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko

Tabela 8. Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi na terenie gminy w latach 2004-2006.

| Lp. | Nazwa zadania w krajowym planie gospodarki odpadami | Rok realizacji | Nazwa zadania w gminnym planie gospodarki odpadami | Opis podjętych działań | Koszt [tys.PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Organizowanie gospodarki odpadami opakowaniowymi na terenie gminy, w tym selektywnego zbierania finansowego z opłat produktowych i opłat pobieranych przez organizacje odzysku. | 2003-2014 | Budowa systemu selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych. | Gospodarka odpadami opakowaniowymi została zorganizowana na terenie gminy w ten sposób, że każdy może wrzucić do worka lub do pojemnika przeznaczonego do selektywnej zbiórki. Natomiast każdy przedsiębiorca ma możliwość indywidualnego dostosowania zbiórki opakowań. Istnieje możliwość przywiezienia transportem własnym do ZUOK w Długoszynie – odbiór bezpłatny oraz wynajem odpowiedniego pojemnika. | - |
| 2. | Budowa potencjału technicznego w zakresie selektywnego gromadzenia odpadów opakowaniowych: zapewnianie odpowiedniej ilości pojemników, budowa punktów gromadzenia odpadów opakowaniowych. | 2003-2014 |  | Na terenie gminy nie ma zorganizowanych punktów w zakresie selektywnego gromadzenia odpadów opakowaniowych – wyjaśnienia jak wyżej. | - |
| 3. | Budowa potencjału technicznego w zakresie transportu odpadów opakowaniowych: specjalistyczne i podstawowe środki transportu. | 2003-2014 |  | Na terenie gminy potencjał techniczny wykorzystywany w zakresie transportu odpadów opakowaniowych stanowi własność Celowego Związku Gmin CZG 12 i jest wystarczający w tym zakresie | - |
| 4. | Działania informacyjno-edukacyjne dla społeczności lokalnej. | 2003-2014 | Organizacja programów edukacyjnych poświęconych prawidłowemu postępowaniu z odpadami opakowaniowymi. | Edukację na temat postępowania z odpadami opakowaniowymi prowadzi się w ramach innych akcji organizowanych przez gminę , szkoły i CZG – 12. Stosowne informacje cyklicznie są przekazywane mieszkańcom za pośrednictwem prasy lokalnej, regionalnej , ogłoszeń i druków bezadresowych. | - |
| 5. | Opracowanie gminnych planów gospodarki odpadami opakowaniowymi. | 2003-2014 |  | Gminny plan gospodarki odpadami zawiera treści poświęcone prognozie odzysku surowców wtórnych a zatem i opakowań. | - |
| 6. | Uzgodnienia pomiędzy organizacjami odzysku i organami wykonawczymi gmin w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych oraz budowy punktów zbierania odpadów opakowaniowych i instalacji do segregacji odpadów. | 2003-2014 |  | Uzgodnienia pomiędzy organizacjami odzysku i organami wykonawczymi gminy nie były prowadzone, ponieważ w imieniu gminy sprawy te prowadzi Celowy Związek Gmin CZG 12. | - |
| Poniżej miejsce na inne zadania dotyczące gospodarowania odpadami opakowaniowymi, które zostały zapisane w gminnych planach gospodarki odpadami i były realizowane na terenie gminy, a nie zostały wskazane w krajowym planie gospodarki odpadami. |

## Działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbierania, transportu oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów

Tabela 9. Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami w sektorze gospodarczym na terenie gminy w latach 2004-2006.

| Lp | Nazwa zadania w krajowym planie gospodarki odpadami | Rok realizacji | Nazwa zadania w gminnym planie gospodarki odpadami | Opisy podjętych działań | Koszty [tys.PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rozpoznanie stanu aktualnego gospodarki odpadami w małych i średnich podmiotach gospodarczych. | 2003-2006 | Zebranie informacji na temat gospodarki odpadami w małych i średnich przedsiębiorstwach. | Gmina dysponuje częściową wiedzą na temat gospodarki odpadami prowadzonej w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP) na terenie gminy. Przedsiębiorstwa, które mają obowiązek uzyskania decyzji zatwierdzającej program postępowania z odpadami , mają również obowiązek składania informacji, jednak tego nie wykonują. Gmina nie ma jasnych narzędzi prawnych przymuszających przedsiębiorców do wykonywania tego obowiązku. | - |
| 2. | Organizacja systemu zbierania, gromadzenia i transportu odpadów powstających w sektorze małych i średnich przedsiębiorców. | 2004-2006 |  | System zbierania, gromadzenia i transportu odpadów powstających w sektorze MŚP nie jest na terenie gminy zorganizowany. Każde przedsiębiorstwo gospodarkę odpadami prowadzi w swoim zakresie. Niemniej system, który funkcjonuje na terenie gminy jest dostępny również dla małych przedsiębiorstw. | - |
| 3. | Rekultywacja składowisk, dla których brak jest możliwości odzysku nagromadzonych odpadów lub nie spełniają wymogów ekologicznych. | 2003-2014 |  | Na terenie gminy nie ma składowisk innych niż komunalne. | - |
| 4. | Modernizacja składowisk odpadów, które nie spełniają wymogów ekologicznych. | 2003-2009 |  | Na terenie gminy nie ma składowisk innych niż komunalne. | - |
| Poniżej miejsce na inne zadania dotyczące gospodarowania odpadami w sektorze gospodarczym, które zostały zapisane w gminnych planach gospodarki odpadami i były realizowane na terenie gminy, a nie zostały wskazane w krajowym planie gospodarki odpadami. |

Tabela 10. Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi na terenie gminy w latach 2004-2006.

| Lp. | Nazwa zadania w krajowym planie gospodarki odpadami | Rok realizacji | Nazw zadania w gminnym planie gospodarki odpadami | Opis podjętych działań | Koszt [tys.PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Opracowanie i wdrożenie programu edukacyjno-informacyjnego dla społeczeństwa i przedsiębiorstw. | 2003-2014 | Edukacja w zakresie obowiązków z dziedziny gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla małych i średnich przedsiębiorców. | Na terenie gminy realizowano działania edukacyjno-informacyjnego polegające na umieszczaniu informacji w gazecie gminnej , pisaniu pism bezpośrednio do zainteresowanych przedsiębiorców oraz na kontakcie bezpośrednim . | - |
| 2. | Budowa gminnych punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych (GPZON) | 2003-2010 | . | Na terenie gminy nie planuje się budowy gminnego punktu zbierania odpadów niebezpiecznych, ponieważ brak jest zainteresowanie a tym samym potrzeb społecznych w tym zakresie. | - |
| 3. | Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych. | 2003-2014 |  | Na terenie gminy nie planuje się budowy gminnego punktu unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, ponieważ brak jest zainteresowanie a tym samym potrzeb społecznych w tym zakresie. | - |
| Poniżej miejsce na inne zadania dotyczące gospodarowania odpadami w sektorze gospodarczym, które zostały zapisane w gminnych planach gospodarki odpadami i były realizowane na terenie gminy, a nie zostały wskazane w krajowym planie gospodarki odpadami. |

## Działania zmierzające do redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów

W chwili obecnej żaden z przewoźników nie jest zainteresowany wprowadzeniem segregacji odpadów ulegających biodegradacji. Zamierzenia Celowego Związku Gmin w tym zakresie nie są realizowane . Brak jakiejkolwiek zachęty do dalszych działań zmierzających do segregacji odpadów. Uważamy, że w bardzo szybkim czasie zarząd CZG musi opracować działania zmierzające do redukcji ilości odpadów komunalnych. Należy jeszcze raz wyjść z programem edukacyjnym segregacji u źródła tzn. Poprzez edukację , zachętę materialną i dostarczenie odpowiednich pojemników  doprowadzić aby na wysypisko trafiało tylko to co trafić musi.

## Ocena sposobów i źródeł finansowania zaplanowanych przedsięwzięć.

Tabela 11. Koszty poniesione na realizację zadań określonych w gminnym planie gospodarki odpadami w latach 2004-2006.

| Lp. | Nazwa zadania | Kwota przewidziana na zadanie [tys. PLN] | Koszty poniesione w latach 2004-2006 [tys. PLN] | Źródło finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. |
| 1. | Udział w składce na funkcjonowanie CZG 12 |  | 66 | Budżet gminy |
| 2. | Edukacja ekologiczna |  | 40 | Budżet gminy |
| 3. | Zbiórka odpadów wielkogabarytowych |  | 20 | Budżet gminy |
| Razem |  |  |  |
| II. Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami opakowaniami |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |
| III. Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami w sektorze gospodarczym |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |
| IV. Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |
| SUMA (I+II+III+VI) |  | 126 |  |

## Działania zmierzające do zapobiegania powstawania odpadów.

- organizacja zbiórki odpadów wielkogabarytowych,

- segregacja odpadów „u źródła”,

- edukacja ekologiczna,

- kontrola gospodarstw domowych i podmiotów gospodarczych,

- likwidacja dzikich wysypisk śmieci,

- zwiększenie ilości pojemników na odpady segregowane.

# Wnioski

Założenia zawarte w  Międzygminny Planie Gospodarki Odpadami przyjętym dla członków CZG-12 w naszej ocenie realizowane są w sposób zadawalający.  Należy jednak zwrócić uwagę na brak działań zmierzających do kontynuacji zadania polegającego na segregowaniu odpadów „u źródła”. W naszej ocenie zbyt duże nakłady ponosimy na segregację odpadów. Wśród zadań polegających na minimalizacji odpadów należy duży nacisk położyć na działaniach edukacyjnych dotyczących wycofania z użytkowania opakowań produktów z folii (tzw. reklamówki należałoby zastąpić torbami papierowymi). Należy poprzez działania edukacyjne i ekonomiczne zachęcać mieszkańców do segregacji odpadów w gospodarstwach domowych. W okresie letnim należałoby na terenie osiedli ustawiać specjalne pojemniki na bioodpady (odpadki kuchenne, skoszona trawa, zgrabione liście ) w zamian zaoferować po atrakcyjnej cenie kompost. Uregulowania wymaga wywóz odpadów wielkogabarytowych i odpadów niebezpiecznych. Należy nasilić kontrole posesji indywidualnych pod kątem postępowania z odpadami oraz częściej powtarzać akcje edukacyjne i informacyjne, związane z ochroną środowiska 
i gospodarką odpadami w gminie. Należy także nasilić kontrole podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w wyniku , której powstają odpady, w celu wyegzekwowania należytego postępowania z odpadami i wywiązywania się przedsiębiorców z obowiązków w tym względzie.

# SPIS TABEL

- Tab. Nr 1 Ilości i rodzaje odpadów komunalnych powstałych na terenie gminy Słońsk poddanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Długoszynie (gm. Sulęcin) w latach 2004-2006.

- Tab. Nr 3 Ilości i rodzaje odpadów komunalnych powstałych na terenie gminy Lubniewice poddanych poszczególnym procesom odzysku w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Długoszynie (gm. Sulęcin) w latach 2004 – 2006.

- Tab. Nr 5 Zestawienie danych ilościowych ze zbiórki selektywnej odpadów

- Tab. Nr 6 Karta składowiska odpadów stan na dzień 31 grudnia 2006 r.

- Tab. Nr 7 Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lubniewice w latach 2004-2006.

- Tab. Nr 8 Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi na terenie gminy Lubniewice w latach 2004-2006.

- Tab. Nr 9 Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami w sektorze gospodarczym na terenie gminy  w latach 2004-2006.

- Tab. Nr 10 Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi na terenie gminy Lubniewice w latach 2004-2006.

- Tab. Nr 11 Koszty poniesione na realizację zadań określonych w gminnym planie gospodarki odpadami w latach 2004-2006.